Wąwolnica, dnia 25.04.2013r

ZP.271/I/13

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy zadania na:

# Utwardzenie dna i odprowadzenie wody z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej 
nr 112813L od km 0+180 do km 0+708 w miejscowości Bartłomiejowice

Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )

Zatwierdzono w dniu:

25.04.2013r.

Rafał Plewiński

§1. Nazwa oraz, adres Zamawiającego:

Gmina Wąwolnica

ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica

www.wawolnica.pl               e-mail: gmina@wawolnica.pl

NIP 7162687309    REGON 431019796

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 7.00 do 15.00

§2. Tryb udzielenia zamówienia:

1 Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )

§3. Opis przedmiotu zamówienia:

# 1. Przedmiotem zamówienia jest : Utwardzenie dna i odprowadzenie wody z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112813L od km 0+180 do km 0+708 w miejscowości Bartłomiejowice

Opis poszczególnych robót do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia, zakres i ilości przedstawia przedmiar robót, specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych oraz szkice 
i rysunki.

2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

- 45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg

- 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

§4. Opis części zamówienia

1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

§5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających(art. 67 ust. 1 pkt 6 i7)

1 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

§6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych

1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

§7. Termin i miejsce wykonania zamówienia

1 Termin: od dnia zawarcia do 30.09.2013

2 Miejsce: Bartłomiejowice, gm. Wąwolnica

§8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków (art. 36 ust.1 pkt 5)

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania ww warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do oferty, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dowodów i oświadczeń załączonych do oferty.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający dokona oceny spełniania ww warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę dowodów. Wykonawca musi wykazać się, w Wykazie robót budowlanych zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do oferty, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaniem* minimum jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu nawierzchni drogi/ulicy/placu o wartości co najmniej 200 000,00 zł. brutto (słownie złotych: dwieście tysięcy) wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

* Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego jako należycie wykonane, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3. Załączenie dowodów ( poświadczeń i zaświadczeń ) potwierdzających, że roboty budowlane wymienione w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 poz. 231) dowodem jest poświadczenie, a w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty- jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

W miejsce poświadczeń o których w/w mowa wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone.

4. W przypadku gdy o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie wówczas wymaga się, aby Wykonawcy łącznie spełniali warunek.

5. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

6. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może zażądać:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonym w art. 22 ust. 1 ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do oferty, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, ww oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dowodów i oświadczeń załączonych do oferty.

oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialną za kierowanie robotami drogowymi, posiadająca kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz udzieli informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dowodów 
i oświadczeń załączonych do oferty.

Wykonawca musi wykazać się, w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do oferty, że dysponuje:

a) co najmniej jedną osobą do sprawowania funkcji kierownika robót budowlanych, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w specjalności drogowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm. ) lub odpowiednich wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; legitymującą się posiadaniem zaświadczenia z właściwej Izby Samorządu Zawodowego o przynależności do tej Izby.

1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.

2.W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonywania zamówienia innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonywania zamówienia - na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3.Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa w wykazie  osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Załącznik nr 5 do oferty.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonym w art. 22 ust. 1 ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do oferty, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, ww oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dowodów i oświadczeń załączonych do oferty

1. W przypadku gdy o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie wówczas wymaga się, aby Wykonawcy łącznie spełniali warunek.

2. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Oferta wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

  - Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu zweryfikowana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą  „spełnia – nie spełnia”.

  - Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez zamawiającego dowodów, oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożą pełnomocnictw albo którzy złożą wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do złożenia tych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw w wyznaczonym terminie.

  - Zamawiający zaniecha wzywania wykonawcy do uzupełnień, o których mowa w ust. 6, jeżeli mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.

  - Oświadczenia, dokumenty, dowody składane na wezwanie zamawiającego muszą potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

O wykluczeniu z postępowania oraz odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 9. Wykaz oświadczeń  lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  (art. 36 ust.1 pkt 6 Pzp i rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 poz. 231).

  - W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do oferty) należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania ( zwanym w s.i.w.z. Wykazem robót budowlanych załącznik nr 3 do oferty) oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zamawiający precyzuje obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie robót budowlanych wykonaniem minimum jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu nawierzchni drogi/ulicy/placu o wartości co najmniej 200 000,00 zł. brutto (słownie złotych: dwieście tysięcy) wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów (poświadczeń i zaświadczeń) dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w s.i.w.z. „wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia załącznik nr 4 do oferty”).

- oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień załącznik nr 5 do oferty.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:

1)   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 6 do oferty :

2)   aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 
1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
z art. 24 ust. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa wraz z ofertą:

1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej załącznik nr 7 do oferty.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w ust. 2.

3. Inne dokumenty nie wymienione w ust. 1 i 2.

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2 s.i.w.z.  Wykonawca składający ofertę musi dodatkowa załączyć:

- wypełniony druk „Oferta”  - zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do oferty,

- Pełnomocnictwo do popisania oferty (jeżeli dotyczy).

- Zakres przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do oferty. 
W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców,  na przedmiotowym załączniku należy złoży oświadczenia o treści: „ zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”.

- Kosztorys uproszczony sporządzony na podstawie kosztorysu ofertowego, w formie papierowej zgodnie z zasadami określonym w § 15. Opis sposobu obliczenia ceny.

4. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

1)   Wykonawca ma obowiązek składać dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

2)  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz

w przypadku podmiotów, o których mowa w § 9 ust. 2 niniejszej specyfikacji, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

3)   W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumentach rejestracyjnych (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione

w formie oryginału, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tym dokumentach.

4)   Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.

5)  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

6) 	Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy Pzp.

7)  Prowadzący działalność gospodarczą wspólnie z innymi osobami na podstawie umowy spółki cywilnej wraz z ofertą winni dołączyć umowę spółki cywilnej.

- Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzone, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

6. Zasady składania ofert wspólnych przez przedsiębiorców:

1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera)

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub 
do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.

Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

2) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem)

3) Wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; 
w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum (wymienić wszystkich uczestników wspólnie ubiegających się o zamówienie),

4) Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w § 9 ust. 2 muszą być złożone przez każdy podmiot, w tym przez podmiot uprawniony do reprezentacji (pełnomocnika), pozostałe dokumenty przez pełnomocnika (lidera). W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie wymaga się, aby Wykonawcy łącznie spełniali warunki o których mowa 
w § 8 s.i.w.z .

5) Zamawiający zażąda od podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przed  zawarciem umowy, jeżeli oferta ich zostanie wybrana, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6)  Oferta musi być podpisana przez wszystkie podmioty lub podmiot, o ile taka reprezentacja wynika z umowy

  - Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie  umowy.

7. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych

1)  Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

2) Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza 
w wybrany przez siebie sposób.

3) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

4) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

§10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych dokumentów.

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający 
i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną ( pocztą elektroniczną).

2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej, faksem, poczty elektronicznej  należy kierować na adres zamawiającego.  Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma, faksy, pocztę elektroniczną w godzinach urzędowania w dni robocze, to godziny urzędowania: poniedziałek  – piątek 7:00 – 15:00.

3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub poczty elektronicznej  uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Wykonawca lub Zamawiający przekazując informację lub dokumenty faksem lub pocztą elektroniczną  na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzają fakt otrzymania.\ oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji.

4) W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postepowaniu będą nieczytelne, Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w siwz sposobów.

2. Wyjaśnienie treści s.i.w.z

1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkich wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 2),

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (§ 14 niniejszej s.i.w.z.) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wiosek bez rozpoznania.

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcie terminu, o którym mowa w pkt 2) po upłynięciu którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.

4) Treści zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim  wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowanie zebrania o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

3. Modyfikacja treści specyfikacji:

1)  W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść s.i.w.z.

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano s.i.w.z. oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej zamawiającego.

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią s.i.w.z. i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści s.i.w.z. nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści s.i.w.z. prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie  ogłoszenia zmieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Pzp.

6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  „ogłoszenie o zmianie  ogłoszenia zmieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej zamawiającego.

4. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń, dowodów lub dokumentów, w celu zweryfikowania zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia oraz oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykazy lub dowody budzą wątpliwości zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu ( wskazanego w wykazie), na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

## 5. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

- Imię i nazwisko:

- Wojciech Skowronek – tel. 81 8825001 wew. 26

§11. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający w niniejszym postepowaniu nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

§12. Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty składania ofert.

§13. Opis sposobu przygotowywania ofert

1.  Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy).

2.  Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

3. Ofertę należy umieścić w zamkniętej, opieczętowanej kopercie. Koperta powinna być  nieprzezroczysta i zapieczętowana w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.

4.   Koperta powinna być oznaczona następująco:

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

Zamawiający: Gmina Wąwolnica, ul. Lubelska 39,24-160 Wąwolnica

oferta w trybie przetargu nieograniczonego na „Utwardzenie dna i odprowadzenie wody 
z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112813L od km 0+180 do km 0+708 
w miejscowości Bartłomiejowice” nie otwierać przed: 10.05.2013r. Godz. 9.10

5. Dopuszcza się przed terminem otwarcia ofert modyfikację lub wycofanie wcześniej złożonej oferty. W takim wypadku oferent składa pisemne oświadczenie o modyfikacji lub wycofaniu swojej oferty. Każda modyfikacja lub pismo wycofujące ofertę powinno być zapieczętowane według zasad obowiązujących przy składaniu ofert , przy czym koperta musi być opatrzona dodatkowym napisem: „modyfikacja" lub „Wycofanie".
Wykonawcy nie służy prawo zmiany oferty po upływie terminu składania ofert.

6. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie 
w celu sporządzenia oferty.

7. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

8. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty obciążają Wykonawcę 
i Zamawiający nie przewiduje ich zwrotu.

§14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Wąwolnica pok. Nr 10 
w terminie do dnia 10.05.2013r. do godziny 9.00.

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Wąwolnica, 
ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica w dniu 10 maja 2013r. o godzinie 9.10.

4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, 
z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

6. Powyższe informacje przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

§15. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca oblicza cenę ryczałtową (z VAT) oferty na podstawie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik 10 do siwz) i dokumentacji projektowej.

- Wykonawca wypełnia kosztorys ofertowy w pozycjach cen jednostkowych i wartości ogólnej każdej z pozycji.

- Pozycje w kosztorysie ofertowym, przy których nie umieszczono żadnej stawki lub ceny lub pozycje przedmiaru robót, które nie będą ujęte w kosztorysie ofertowym – nie będą odrębnie płacone przez Zamawiającego po ich wykonaniu. Ustala się, że stawki i ceny dla tych pozycji są pokryte przez stawki i ceny podane w innych pozycjach przedmiaru.

- Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia jako wynagrodzenie ryczałtowe, zawierające cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto.

- Cena podana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z obowiązujących przepisów.

- Podana cena oferty będzie stała i będzie obowiązywać w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. Cenę należy podać w formularzu oferty załącznik nr 1 do siwz

- Przed obliczeniem ceny oferty zaleca się aby oferent zapoznał się z: terenem budowy; specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót, projektem budowlano-wykonawczym, przedmiarami robót.

- Wykonawca w składanej ofercie jest zobowiązany uwzględnić w kalkulacji ceny ofertowej: warunki lokalne, w których będą realizowane roboty, w tym szczególnie z: możliwością urządzenia zaplecza technicznego, możliwościami zasilania w energię, wodę i inne media; ze stanem dróg dojazdowych, możliwościami zakwaterowania załogi. Zakłada się również, że Wykonawca uwzględni również inne warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie.

- W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności w dostarczonych przez Zamawiającego do opracowania kosztorysu ofertowego, materiałach, wykonawca niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu 
do składania ofert.

- Cena umowna wynikająca z ceny ofertowej będzie obejmować całość robót wynikających 
z przedmiaru robót. Cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji, powinna także obejmować koszty robót nie ujętych w dokumentacji technicznej, a których wykonanie niezbędne jest do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty obsługi geodezyjnej na etapie wytyczenia 
i realizacji oraz związane z opracowaniem i przekazaniem Zamawiającemu dokumentów zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane w celu oddania do użytkowania.

- Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze). Stawka VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)

- Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto.

§16. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między zamawiającym a wykonawcą

1 Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

§17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najniższą cenę za przedmiot zamówienia (100 pkt).

- Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za  całość zamówienia (porównywana będzie cena brutto).

Pozostali Wykonawcy będą oceniani według następującego wzoru:

cena najtańszej oferty

--------------------------      x 100 pkt = …………………

cena badanej oferty

- Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. O wyborze oferty zadecyduje liczba punktów przyznanych ofercie. Wygra oferta, która otrzyma najwięcej punktów w zbiorze ofert badanych.

- Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów , Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne;

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni  z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

d)  terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację,
 o których mowa w pkt.1 lit. a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Termin oraz miejsce zawarcia umowy zostaną podane wybranemu Wykonawcy w piśmie – zawiadomieniu o wyborze jego oferty.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

§19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie w dniu zawarcia umowy (w przypadku gwarancji bankowych w terminie dwóch dni od podpisania umowy).

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

1) w wekslach  poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach 
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je 
na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczonych formach określonych w § 19 s.i.w.z. z treści dokumentu zabezpieczenia winno wynikać: bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze żądanie na rzecz zamawiającego zapłaty przez gwaranta kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy do określonej wysokości sumy gwarancyjnej.

6) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do 
treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

- 1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§21. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Środki ochrony prawnej unormowane w art. 179-198g ustawy Pzp przysługują wykonawcy,
 a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej są:

1)   odwołanie wnoszone do Prezesa Izby zgodnie z art. 180 Pzp.

Art. 180 ustawy Pzp brzmi:

„Art. 180.

1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2.Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej reki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego

3.Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ”.

- skarga do sądu wnoszona w miejscu i terminach  zgodnie z art. 198b i 198c  ustawy Pzp;

Art. 198b i 198c ustawy Pzp brzmią:

„Art. 198b.

1.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

2.Skarge wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoczesne z jej wniesieniem.

3.Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwego sadowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

4.W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.

Art.198c

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianie orzeczenia w całości lub w części.”

§22. Informacja o możliwości dokonywania zmian w umowie, z uwzględnieniem przepisu zakazującego zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany (art. 144 ust. 1 Pzp)

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w dodatku nr 9 do s.i.w.z. – wzór ogólnych warunków umowy.

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

I. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót:

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

a) klęski żywiołowe;

b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

2) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne; gdy Zamawiający dołożył należytej staranności do dokumentacji projektowej;

3) odmiennej od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

4) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego szczególności:

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć,

b) wystąpienia istnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji- zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia.

c) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów 
o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w szczególności:

- przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich

regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;

5) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Kontraktem, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

6) w przypadku kradzieży, zniszczenia, wandalizmu obiektów i urządzeń przez osoby trzecie           w trakcie realizacji umowy, a Wykonawca dołożył należytej staranności w zabezpieczeniu mienia i to wykaże.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

II. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:

1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 
na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, z tym, że wszystkie elementy oceniane nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

3) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej 
na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, które nie odbiega od rynkowych uwarunkowań;

4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, wynikłych na skutek dokonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
 i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

6) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

7) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt II możliwa jest 
w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.

III. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ np. osób z uprawnieniami;

2) zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego 
na zaproponowaną osobę);

3) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

4) zmiana obowiązującej stawki VAT;

5) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 
na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

6) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,

7) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami 
(w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji.);

8) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 §1 Kodeksu cywilnego                     (tzw. rażąca strata);

9) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wyżej, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiana lokalizacji budowanych urządzeń.

W przypadku określonym w pkt 4, zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny kontraktowej,                 w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów. W przypadku pkt 5, zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionej umowy o dofinansowanie projektu lub nowych wytycznych dotyczących realizacji projektu.

W przypadku pkt 6, zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji
i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej, 
na zasadach określonych w warunkach umowy.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1) zmiany danych tele adresowych,

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana        nr rachunku bankowego);

3) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych;

Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia

- o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje;

W przypadku pkt 5, zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej,

na zasadach określonych w warunkach umowy.

§ 23 Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 1 pkt 7).

Nie dotyczy postępowania.

§ 24 Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot (art. 36 ust. 1 pkt 8).

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

§ 25. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. (art. 36 ust. 2 pkt 9).

§ 28. 	Informacja o poprawianiu omyłek (art. 87 Pzp)

1.	Niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści oferty, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.	Zamawiający, zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp, poprawia w ofercie:

1)	oczywiste omyłki pisarskie;

2)	oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

3)	inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

3.	O poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Załączniki:

            - Formularz oferty – załącznik nr 1 do oferty, dodatek nr 1 do siwz;

            - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu z art. 22 ust. 
1 ustawy – załącznik nr 2 do oferty, dodatek nr 2 do siwz;

            - Wzór wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 3 do oferty, dodatek nr 3 do siwz;

            - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 4 do oferty, dodatek nr 4 do siwz;

            - Wzór oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – załącznik nr 5 do oferty – dodatek nr 5 do siwz;

            - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 6 do oferty, dodatek nr 6 do siwz;

            - Wzór informacji wykonawcy o której mowa a art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp – załącznik nr 7 do oferty, dodatek nr 7 do siwz;

            - Zakres przedmiotu zamówienia, który wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom – załącznik nr 8 do oferty, dodatek nr 8 do siwz

            - Wzór umowy – dodatek nr 9 do siwz;

            - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – dodatek nr 10 do siwz;

            - Kosztorys ofertowy – dodatek nr 11 do siwz;

            - Projekt budowlano – wykonawczy – dodatek nr 12 do siwz.

            - Przedmiar robót – dodatek nr 13 do siwz.

Załącznik nr 1 do oferty

Dodatek nr 1 do s.i.w.z.

miejscowość, data

- (pieczęć Wykonawcy)

- OFERTA

Zamawiający: Gmina Wąwolnica

z siedzibą:       Urząd Gminy w Wąwolnicy 
                        ul. Lubelska 39,  24-160 Wąwolnica, powiat puławski, woj. lubelskie

Dane wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonym na:

# Utwardzenie dna i odprowadzenie wody z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej 
nr 112813L od km 0+180 do km 0+708 w miejscowości Bartłomiejowice

składając niniejsza ofertę, oświadczamy, że

- zapoznaliśmy się z terenem wykonania przedmiotu zamówienia oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym ze wzorem ogólnych warunków umowy, jak też ze wszystkimi innymi dokumentami oraz warunkami spełnienia świadczenia. Do dokumentów i opisu sposobu oceny spełniania warunków nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami,  w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z treścią przedstawioną przez Zamawiającego.

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego za cenę ryczałtową:

Cena netto: 	zł

VAT: 	zł

Cena brutto: 	zł

Słownie:

zł

Oświadczamy, że ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym:

zawierają stawkę roboczo-godziny w wysokości: ...........zł, 
ceny materiałów wraz z kosztami zakupu, ceny sprzętu,

koszty pośrednie liczone od R+S ...........%

zysk liczony od (R+S+Kp)..................%

2. Oferujemy termin wykonania zamówienia do dnia 30.09.2013 roku i oferujemy udzielenie gwarancji na roboty budowlane 36 miesięcy, od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3.   Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są: 	……………………………………

tel. kontaktowy, faks:

zakres odpowiedzialności:

4. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest:

stanowisko:

imię i nazwisko:

tel.:

fax:

uwagi:

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząco dnia upływu terminu składania ofert.

6. Integralną częścią oferty są:

| lp | nazwa dokumentu lub oświadczenia | numer załącznika | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp | załącznik nr _ | zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do oferty. |
| 2 | Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania | załącznik nr _ | zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do oferty. wraz z pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach w zakresie wiedzy i doświadczenia zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. |
| 3 | Dowody potwierdzające, że roboty budowlane wymienione w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone | załącznik nr _ |  |
| 4 | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami | załącznik nr _ | zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do oferty wraz z pisemnym zobowiązaniem ( oświadczeniem) innych podmiotów do oddania zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonywania zamówienia innych podmiotów. |
| 5 | Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia | załącznik nr _ | zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do oferty |
| 6 | Zakres przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom | załącznik nr _ | zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do oferty |
| 7 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenie | załącznik nr _ | zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do oferty |
| 8 | aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy | załącznik nr _ | aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |
| 9 | Informacja wykonawcy z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy | załącznik nr _ | zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do oferty |
| 10 | Kosztorys ofertowy |  |  |
| 11 | Pełnomocnictwo do podpisania oferty |  |  |
| 12 | Inne |  |  |

Miejsce i data ……………………….

Podpisano (imię, nazwisko i podpis) _ _ _ _

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych albo pełnomocnictwa)

Załącznik nr 2 do oferty

Dodatek nr 2 do siwz

Załącznik nr_ _ _ _ do oferty

(pieczęć Wykonawcy)	miejscowość, data

Oświadczenia

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp

My niżej podpisani działający w imieniu i na rzecz: _________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie podąć pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców występujących wspólnie – z zaznaczeniem lidera)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

# Utwardzenie dna i odprowadzenie wody z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej 
nr 112813L od km 0+180 do km 0+708 w miejscowości Bartłomiejowice

Oświadczamy, że spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie publiczne określone w 23rt. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w zakresie:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejsce i data …………………..

________________________________		_________________________________

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych albo pełnomocnictwa)

Załącznik 3 do oferty

Dodatek nr 3 do  s.i.w.z.

(pieczęć Wykonawcy)

wykaz ROBÓT BUDOWLANYCH

My niżej podpisani działający w imieniu i na rzecz: _________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie podąć pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców występujących wspólnie – z zaznaczeniem lidera)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

# Utwardzenie dna i odprowadzenie wody z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej 
nr 112813L od km 0+180 do km 0+708 w miejscowości Bartłomiejowice

Oświadczamy, że posiadamy wymagane przez Zamawiającego wiedze i doświadczenie tj.

a) wykonaliśmy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaniem** minimum jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu nawierzchni drogi/ulicy/placu o wartości co najmniej 
200 000,00 zł. brutto (słownie złotych: dwieście tysięcy) wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów  dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zgodnie z poniższym wykazem:

| Lp. | Nazwa i siedziba zamawiającego tj. podmiotu z którym zawarto umowę (aktualne dane) | Nazwa i miejsce wykonania zamówienia / zabytku | Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem rodzaju robót budowlanych, które były wykonane | Wartość brutto wykonanego zamówienia ( roboty budowlanej) podana w walucie, w której zostało dokonane rozliczenie pomiędzy wykonawcą/ podmiotem a zamawiającym | Termin/ data rozpoczęcia | Termin/ data zakończenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

Uwaga

W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy doświadczeniu innych podmiotów, do Oferty należy załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresu wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Do wykazu Wykonawca załączy dowody dotyczące najważniejszych robót wskazanych w wykazie, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposobów należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Miejsce i data _ _ _ _

________________________________		_________________________________

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych albo pełnomocnictwa)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik 4 do oferty

Dodatek nr 4 do s.i.w.z.

Załącznik nr_ _ _ _ do oferty

(pieczęć Wykonawcy)

wykaz OSÓB,

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

My niżej podpisani działający w imieniu i na rzecz: _________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

( pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie podąć pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców występujących wspólnie – z zaznaczeniem lidera)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

# Utwardzenie dna i odprowadzenie wody z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej 
nr 112813L od km 0+180 do km 0+708 w miejscowości Bartłomiejowice

Oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

a) co najmniej jedną osobą do sprawowania funkcji kierownika robót budowlanych, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm. ) lub odpowiednich wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; legitymującą się posiadaniem zaświadczenia z właściwej Izby Samorządu Zawodowego o przynależności do tej Izby.

zgodnie z poniższym wykazem:

| Lp | Imię i nazwisko | Zakres uprawnienia ( nr uprawnień oraz specjalność) | Zakres czynności, które będą wykonywane przez osoby wskazane w kol. 2 | Podanie podstawy do dysponowania osobami wskazanymi w kol. 2 /umowa o pracę, umowa zlecenie-oświadczenie osoby fizycznej/ | Doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| a) |  |  |  |  |  |

Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.

W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonywania zamówienia innych podmiotów, do Oferty należy załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonywania zamówienia - na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Miejsce i data _ _ _ _

________________________________		_________________________________

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych albo pełnomocnictwa)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do oferty

Dodatek nr 5 do s.i.w.z.

Załącznik nr_ _ _ _ do oferty

(pieczęć Wykonawcy)

miejscowość, data

Oświadczenie

że osoby , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

posiadają wymagane uprawnienia

My niżej podpisani działający w imieniu i na rzecz: _________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie podąć pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców występujących wspólnie – z zaznaczeniem lidera)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

# Utwardzenie dna i odprowadzenie wody z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej 
nr 112813L od km 0+180 do km 0+708 w miejscowości Bartłomiejowice

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia, określone w §8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Miejsce i data …………………..

________________________________		_________________________________

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych albo pełnomocnictwa)

Załącznik nr 6 do oferty

Dodatek nr 6 do siwz

Załącznik nr_ _ _ _ do oferty

(pieczęć Wykonawcy)	miejscowość, data

Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

My niżej podpisani działający w imieniu i na rzecz: _________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania) / inny podmiot* )

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego/ zamierzając wziąć udział w realizacji zamówienia na:

# Utwardzenie dna i odprowadzenie wody z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej 
nr 112813L od km 0+180 do km 0+708 w miejscowości Bartłomiejowice

Przedkładamy oświadczenie o braku podstaw do wykluczenie na podstawie 27rt. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Miejsce i data …………………..

________________________________		_________________________________

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych albo pełnomocnictwa)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 do oferty

Dodatek nr 7 do siwz

Załącznik nr_ _ _ _ do oferty

(pieczęć Wykonawcy)	miejscowość, data

Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 2 pkt 5

My niżej podpisani działający w imieniu i na rzecz: _________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania) / inny podmiot* )

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego/ zamierzając wziąć udział w realizacji zamówienia na:

# Utwardzenie dna i odprowadzenie wody z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej 
nr 112813L od km 0+180 do km 0+708 w miejscowości Bartłomiejowice

Informujemy, że nie należymy/ należymy*  do grupy kapitałowej.

W przypadku gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej należy przedłożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) brzmi:

„należąc do tej samej grupy kapitałowe, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

Miejsce i data …………………..

________________________________		_________________________________

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych albo pełnomocnictwa)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8 do oferty

Dodatek nr 8 do siwz

Załącznik nr_ _ _ _ do oferty

(pieczęć Wykonawcy)

miejscowość, data

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ,

KTÓRY WYKONAWCA ZAMIERZA  POWIERZYĆ  DO WYKONANIA PODWYKONAWCOM

My niżej podpisani działający w imieniu i na rzecz: _________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie podąć pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców występujących wspólnie – z zaznaczeniem lidera)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

# Utwardzenie dna i odprowadzenie wody z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej 
nr 112813L od km 0+180 do km 0+708 w miejscowości Bartłomiejowice

Oświadczamy, że przy realizacji przedmiotowego zamówienia niżej wymieniona jego cześć zostanie wykonana przy udziale podwykonawców:

| Lp. | Części przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom* |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

* Uwaga. W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców,  na przedmiotowym załączniku należy złoży oświadczenia o treści: „ zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”

Miejsce i data …………………..

________________________________		_________________________________

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych albo pełnomocnictwa)

Wzór ogólnych warunków umowy

Zawarta w dniu …………...  w  Wąwolnicy pomiędzy: Gminą Wąwolnica,
ul. Lubelska 39,  24-160 Wąwolnica

zwanym dalej w tekście "Zamawiającym",

reprezentowanym przez Wójta Gminy Wąwolnica

a …………… z siedzibą ……………, posiadającym wpis do KRS pod nr  …………..; Regon ....................….; NIP: …………..  reprezentowanym przez:  ……………

zwanym dalej w tekście "Wykonawcą", w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

# 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do Wykonania roboty budowlane polegające na utwardzeniu dna i odprowadzenie wody z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112813L od km 0+180 do km 0+708 w miejscowości Bartłomiejowice.

2. Zakres rzeczowy obejmuje specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowiąca podstawę do opracowania oferty do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego przeprowadzonego w dniu………………...

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy do 30.09.2013r.

§ 3

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym z wykonawcą oraz określi w formie pisemnej lub ustnej niezbędne dane do prawidłowej realizacji przez Wykonawcę robót.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres przedmiotu umowy.

- W zakresie wskazanym w ofercie podwykonawcą robót będzie…………………………..

- Wykonawca zapoznał się szczegółowo z zakresem rzeczowym robót i zobowiązuje się wykonać je w całości za umówioną cenę wraz z przekazaniem do użytkowania.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych zgodnie  ze sztuką budowlaną.

- Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektor nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 6

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie ………….. posiadającego uprawnienia nr ………., wpisanego do LOIIB pod nr ewid. ……... Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późń. zm.).

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy robót drogowych w osobie ………………… posiadającego uprawnienia nr ……….., wpisany do LOIIB pod nr ewid. ………………….

- Kierownik budowy jako upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy będzie otrzymywał od inspektora nadzoru kierowane do wykonawcy polecenia.

- Wykonawca zatrudni na placu budowy w związku z wykonywaniem robot i usuwaniem w nich wad takich pracowników technicznych i robotników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o dobre wykonywanie swoich prac.

- Inspektor nadzoru ma prawo zgłaszać wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy lub których obecność na terenie placu budowy jest uznana przez niego za niepożądane.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia inspektorowi nadzoru i wszystkim osobom przez niego upoważnionym dostępu do placu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie są lub przewiduje się wykonywanie prac związanych z realizacją umowy.

- Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji inspektorów nadzoru, które są zgodne  z prawem obowiązującym w Polsce.

- Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, nie uwzględnionych
w harmonogramie realizacji robót, niezbędne jest wydłużenie ustawowego czasu pracy
w dni robocze lub wykonywanie robót w dni wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z inspektorem nadzoru.

§ 7

- Wykonawca wykona na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

- Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do geodezyjnego wytyczenia i obsługi geodezyjnej robót
w trakcie ich realizacji, do prowadzenia dziennika budowy, dokumentacji kontroli wbudowanych materiałów oraz dokumentów określonych Prawem budowlanym.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy
i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W czasie realizacji robót wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował wszelkie urządzenia pomocnicze
i usuwał zbędnie materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz  pracownikom jednostek  współfinansujących zadanie.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych.

- Odpowiedzialność cywilna dotyczy szkód i następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała: roboty budowlane do wartości szacunkowej określonej w niniejszej umowie.

- Ubezpieczeniu podlegają urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie budowy przez Wykonawcę, niezbędny do wykonywania robót do wartości niezbędnej do ich ewentualnego zastąpienia.

§ 10

- Wykonawca jest obowiązany informować inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia.

- Ponadto Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- informowania inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych
w terminie dni 7 od daty stwierdzenia konieczności wykonania. W przypadku robót dodatkowych wymagane jest sporządzenie protokołu konieczności zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

- inspektor nadzoru, Zamawiający i Wykonawca mogą od siebie zażądać uczestnictwa
w  naradach koordynacyjnych. Narady mogą dotyczyć omówienia robót pozostałych do wykonania lub innych spraw sygnalizujących nieprawidłowości lub zagrożenia.

§ 11

  - Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto) za przedmiot Umowy, tj. kwotę: ……….. zł (słownie: ……………………..) w formie ………………………

  - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy
w terminach i wysokościach jak niżej:

- 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane i potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,

- 30% wysokości zabezpieczenia w terminie nie później niż 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady.

§ 12

  - Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, będzie wynagrodzenie
w formie ryczałtu.

  - Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się:

kwotą: ………….. zł netto i obowiązującą stawką podatku VAT 23% w kwocie ……….zł co stanowi kwotę brutto …………….. zł, słownie: ………………………………...

  - Roboty dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi
w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza 50% uprzedniego zamówienia, Wykonawca obowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów oraz przy użyciu następujących wskaźników cenotwórczych; R-g ……zł;
Kp ………%,  Zysk ………%.

  - Zakres robót dodatkowych zostanie ustalony w protokole, a rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, protokołu odbioru i odrębnej umowy i faktury.

§ 13

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a)jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b)jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru)
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

6. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

§ 14

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmioty odbioru odbędzie się fakturą VAT po dokonaniu odbioru końcowego i usunięciu ewentualnych usterek.

2. Wykonawca wystawi fakturę za przedmiot umowy w terminie do dni  7 i przedstawi Zamawiającemu wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym i protokołem odbioru elementów robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury przelewem na rachunek Wykonawcy
w terminie dni 30 licząc od daty jej doręczenia (daty wpływu do sekretariatu Zamawiającego) wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy  certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności
z Polską Normą lub aprobatą techniczną na materiały wbudowane, protokoły badań
i sprawdzeń, oświadczenie kierownika budowy, dziennik budowy, dokumenty zgodnie
z art. 57 ustawy Prawo budowlane (w tym inwentaryzację) .

5.  Protokół odbioru końcowego i rozliczenie końcowe robót stanowi potwierdzenie pełnego i ostatecznego rozliczenia wszelkich kwot pieniężnych należnych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

§ 15

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną najpóźniej w dniu odbioru robót.

- Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.

- Usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym, stwierdzone protokolarnie, Wykonawca usunie na swój koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 16

1.Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki.

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi

- w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,

b) z tytułu odstąpienia od umowy z leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 17

W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

§ 18

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych § 22 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 19

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc,

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokółu odbioru,

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie dni siedmiu od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na  koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, urządzeń, które nie mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienie materiałów, urządzeń określonych w pkt.4 lit. c niniejszego paragrafu umowy.

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyraża zgodę na przejęcie tych obiektów  i urządzeń.

§ 20

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust.3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 22

Umowa niniejsza sporządza się w 3 egz.: 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Wykaz załączników do umowy:

1. Oferta wykonawcy z dnia ……………………

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:                                                                WYKONAWCA:

......................................................                                         ....................................................